**TABLAS DE MULTIPLICAR**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**29/08/2021, 4:00 pm**

**SPRINT No. \_\_0\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Elegir nombre de proyecto a desarrollar

1. Definir Roles para cada integrante

1. Asignar tareas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Trabajar en forma virtual vía Zoom y Whatsapp, creación y utilización del repositorio GitHub.

**2.** Creación Herramienta Devops y vincular usuarios de la cuenta.

**3**. Creación Cuenta Azure y vincular Devops y repositorio GitHub.

**4.** Revisar Plan para estructurar cronograma de Sprint 1,2,3,4.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Elaborar acta de reunión | Todos | 5/9/2021 |
| Establecer 1 caso de uso | Diego Preciado |  |
| Enviar usuarios GitHub para configurar repositorio | Todos | 5/9/2021 |
| Configuración de repositorio (GitHub) | Edwin Paez Alonso | 5/9/2021 |
| Habilitar cuenta Azure con correos | Edwin Estupiñán | 5/9/2021 |
| Creación de Devops | Santiago Quintero | 5/9/2021 |
| Inicio Mockups | Leonardo Ramirez |  |

**ASISTENTES**

Edwin Paez Alonso (Gestor de Proyecto)

321 3875100

apaeza@outlook.es

Edwin Yesid Estupiñan (BD Arquitecto de Software)

313 708789

edwinyest@hotmail.com

Iván Santiago Quintero Chavarro (Desarrollo Backend)

314 3150391

[isantiagoquintero@hotmail.com](mailto:isantiagoquintero@hotmail.com)

Diego Arturo Preciado Sánchez (Desarrollo Frontend)

312 5087919

arturopre@hotmail.com

Leonardo Enrique Ramirez (Testing)

314 5422510

leoram75@outlook.es